南通理工学院海安校区东地块

铁艺栏杆制作安装工程合同

合  同  书

（合同编号： ）

甲    方：XXX

乙    方：XX

签订日期：   年  月  日

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》和《加工承揽合同条例》等法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方一致同意.特签订本合同，以资双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：南通理工学院海安校区东地块铁艺栏杆制作安装工程

2、工程地点：南通理工学院海安校区

二、承包范围：海安东地块安全应急管理学院43#、44#实验楼+45#综合楼+46#学生公寓楼梯栏杆、护窗栏杆，且包括但不限于以上内容。（具体以甲方指定为准，详见相关图纸）

三、承包方式：本工程采用乙方包工包料、包质量、包安全、包验收、包施工中垃圾清运出学校等承包方式。

四、工期

1、开、竣工日期： 2025年4月30日至 2025年6月30日施工完成。（若未按合同约定工期，每延后一天罚款1000元，开工时间以甲方指令为准，具体内容以甲方联系函为准）。

2、质保期：

(1)工程质保期为二年，保修期自工程经甲方竣工验收合格之日起开始计算（工程保修期内，即使工程质量保修金部分或全部返还给乙方，乙方的保修责任并不因此减轻或者免除）。

(2)在质保期间，乙方负责免费对由于乙方原因所造成的一切质量问题进行保修。非乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修，由此而产生的维修费用由甲方支付。

(3)在保修期内，乙方需接到甲方通知后2小时内予以答复；48小时内完成修复并保证质量。

五、质量要求及验收标准

工程质量标准：    合格

1、乙方应对工程质量负责，工程质量应当达到合同约定的标准，质量标准的评定以国家、行业或甲方的质量检验评定标准为依据，以甲方验收通过为准。甲方对乙方施工部位按有关规定进行验收。

2、因乙方原因造成工程质量达不到约定标准的，原则上由乙方负责返工处理，直到符合约定标准，返修费用及甲方的损失由乙方承担，甲方有权为确保安全质量和保证工期等情况下另行安排人员处理，所产生的费用及损失由乙方承担。

3、乙方承包范围内的工作内容全部完工后，甲方应及时组织有关部门和人员进行工程总体验收，验收合格双方办理交验手续。

4、乙方按照甲方签字认可的图纸进行施工，乙方必须保证符合甲方的要求。

5、乙方施工时不得破坏原现场建造物及所有物，若有破坏需无偿恢复原样。

6、垃圾清运至学校范围以外，若未按要求发现一次处罚1000元。

六、隐蔽工程和中间验收

1、工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。

2、甲方不能按时进行验收，应在验收前12小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过24小时。甲方未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。

3、当甲方提出对已隐蔽工程重新检验要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，造成关键线路工期延误的，工期相应顺延。检验不合格，乙方承担发生的费用及相应违约金，工期不予顺延。

七、甲乙双方的责任

1、甲方责任

(1)甲方委派 XXX 同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。

(2)甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。

(3)切实解决好施工用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。

(4)在施工过程中，乙方违反有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方将从乙方质保金中扣除，每次500-2000元，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面终止合同。并按完成工程量的50%结算，甲方不承担乙方其他任何费用。

(5)在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的，甲方将从乙方质保金中扣除，每次500-2000元，造成严重后果的，甲方有权单方面终止合同。

2．乙方责任

(1)乙方委派XX为乙方现场施工负责人，具体负责本工程的施工管理。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换现场施工负责人（班组长）和施工人员。

(2)乙方进场后，需报齐一套乙方相关资质（复印件盖章），包括营业执照、行业准入证、安全生产许可证、组织机构代码证等，乙方在施工中的安全生产由乙方全权负责。

(3)乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方终止合同。

(4)录取符合本工作岗位操作人员，不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。

(5)严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。尊重甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。

(6)须执行所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录，并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先检查后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。

(7)健康证、操作证、工人人身安全保险费等一切费用乙方自理，并且必须按有关规定办理相关证件。在施工过程中，所产生的一切安全问题由乙方负责，与甲方无关。

(8)妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

(9)由于乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。

(10)乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序，违反者甲方给予必要的经济处罚，造成后果有重大影响的除依据法律追究法律责任外，甲方有权终止合同。

（11）乙方必须按照文明工地标准和要求做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清;遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外;交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求甲方有权视情节严重扣除乙方合同价的1%。若乙方现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，甲方有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。乙方必须服从甲方现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

（12）工程结束1个月内提交完成的施工资料，包括检验批、质保、产品合格证、出厂证明等，2份用于存档。

八、工程承包费用及结算方式

1、合同形式及合同价

（1）合同价格形式：固定单价合同。合同价款中已包含包括但不限于人工、材料、机械、管理费、利润、垃圾清运费（清运出学校）、垂直运输费、措施费、成品保护、规费、税金等及工期、质量、安全引起的所有费用(含精保洁费用的分摊)。结算时综合单价不变，工程量按实结算。

（2）合同价：合同暂定价：    元 （大写：    ；其中不含税金额：     元，增值税金额：     元），具体清单见附件。

（3）未发生设计变更的计价：投标报价时的综合单价和措施项目费均不变，工程数量按实调整。

2、合同价款调整方法：

2.1、只有甲方指令和甲方同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间如有设计变更，而工程量清单中的综合单价、工程量清单漏项、甲方指令或经甲方同意的设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由乙方按以下规定提出，经甲方确认后作为结算依据：

2.2.1已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，经甲方书面同意后则只调整材料价差，其它都不变；

2.2.2因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经甲方书面同意后才可调整，否则不予调整。

2.2.3因设计变更、施工条件引起变更引起的增加的工程子目，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行。

2.2.4没有适用或类似于变更工程的价格，参原合同综合单价分析表中组价明细逻辑，经双方沟通确认后执行：

3、认质认价材料由乙方根据施工图提供需认质认价材料的品牌、规格、数量及价格，甲方方进行市场询价后认质认价，作为结算价格的依据。甲方最终认质认价所确定的品牌以实际选用的品牌为准，认质认价不参与下浮。

4、以暂估价形式列入的材料只能按清单中规定的暂估价格和施工时甲乙双方看样定货定价的价格调整材料价格。

5、现场应确保安全文明措施落实到位，现场安全文明施工基本费列入结算中。

6、乙方应充分考虑各专业间的交叉施工配合措施。报价中已考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、施工交叉、总分包配合降效、成品保护、安全现场文明施工等所需措施的一切费用和工期。

7、乙方报价时应充分考虑市场风险和政策风险，结算时不调整。

8、双方约定合同价款的其他调整因素：工程变更、洽商等引起的工作量调整须经甲方签证认可，具体按现场有关管理办法执行。乙方不得以签证变更价格未审核为由拒绝施工，若因此造成的工期延误及相关损失均由乙方承担。

9、工程量按清单计算规则执行，油漆品牌选用三棵树/阿克苏。

九、合同文件构成

本合同书与下列文件一起构成合同文件：

附件1：工程质量保修书

附件2：施工安全责任协议书

附件3：已标价工程量清单

附件4：图纸

附件5：现场签证审批表

附件6：付款审批表

附件7：乙供综合认价申请表

附件8：隐蔽工程验收单

附件9：结算上报要求

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十、付款方式（银行转账或承兑汇票支付）

1、工程竣工，经甲方验收合格后付至合同暂定价的60%；验收合格后6个月内需上报结算，办理完结算付至结算价的95%。

2、结算价款的 5 %作为质量保证金，待质量保修期满且供货人已按本合同和保修书规定完全履行其义务后，乙方向供货人一次性支付剩余的质量保证金，但需从质量保证金中扣除已由乙方代为垫付的所有与保修有关的费用。质量保修期自验收合格之日开始，满二年之后 28 个工作日内，乙方无产品质量问题，甲方向乙方一次无息付清剩余质保金。

3、发现下列任一情形时甲方有权中止付款，至中止付款原因消除为止：

3.1工程施工有重大缺陷或乙方有任何违约行为，经甲方通知改善而未能改善或迟延改善时；

3.2乙方未按设计规划配合进行空间规划协调作业；

3.3工程总进度较预定总进度落后百分之十（10 %）以上，或明显不能如期完工时；

3.4乙方对其分包人或材料商未付款致本工程有纠纷时；

3.5工程进行中，乙方有应负责赔偿的事由发生，经甲方提出而未予解决前；

3.6因非可归责于甲方的事由，但本项工程（包括乙方与第三人间）有任何诉讼或仲裁发生而其过程将不利于本项工程之进行时；

3.7甲方在工程进行间发现乙方有提供重大不实之文件或资质证明时。

4、工程竣工验收通过后半年内需上报完整的结算资料，若因乙方问题造成逾期上报，相关损失由乙方承担，且视认为乙方承认甲方出具的结算书。

十一、违约责任

1、甲、乙双方未按合同规定履行各自的义务，应向对方承担相应的违约责任，并赔偿对方由此而引起所造成的损失。

2、工程质量不符合设计要求的，乙方负责无偿返修直至工程质量合格。因此造成工程交付延期的，承担逾期交付的违约责任。

3、乙方逾期交付工程的，自工程逾期交付的次日起至实际交付之日止，乙方按日向甲方支付合同总价款1%的违约金。

4、乙方售后服务不及时的，自逾期的次日起至实际售后服务之日止，乙方按日向甲方支付合同总价款1%的违约金。

5、若现场未按要求施工，乙方向甲方支付合同总价款1%的违约金，且因此造成的质量及损失均由乙方承担。

6、若施工单位未按要求时间及时上报结算，乙方按日向甲方支付合同总价款1‰的违约金。

十二、安全文明施工

1、乙方应遵守工程建设、安全生产有关管理规定，严格按安全标准要求组织施工，采取安全保护措施，消除事故隐患。凡施工中造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

2、乙方应自觉维护施工现场的整洁，做到材料堆码整齐，有序作业，严禁乱丢，乱放，乱抛洒。每天做好下班前的施工场地整理，保持干净、整洁的施工环境。做到施工后的场地清理。

十三、纠纷解决方式：

在履行本协议中如有纠纷，双方应友好协商解决，如遇法律问题可在甲方注册地法院解决。

十四、本合同若有未尽事宜，届时双方另行协商。

本合同一式伍份，甲方持肆份，乙方持一份，甲乙双方及代表盖章、签字后生效。

| 甲方 甲方（章）：XXX 法定代表人或委托人： 地 址： 电 话： 开户银行： 帐 号： 税 号： | 乙方 乙方（章）：XX 法定代表人或委托人： 地 址： 电 话： 开户银行： 帐 号： 税 号： |
| --- | --- |

附件1

工程质量保修书

甲方(全称)：XXX

乙方(全称)：XX

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签订保修书。

一、工程保修范围和内容

乙方在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任，以及双方约定的其他项目。

二、保修期

质量保修期自甲方验收合格之日起计算，质保期2年。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，所需费用由乙方承担。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4、质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保证金

质量保证金的使用、约定和支付参付款约定。

六、其他

1.双方约定的其他工程保修责任事项：无。

2.质量缺陷期：根据工程质量保修书约定

3.本工程保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

4、如有下列情况之一发生，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方承担（乙方原因）。

1）接到甲方返修通知（口头、书面或邮件）后拒不到现场处理问题；

2）超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场；

3）超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向甲方报告；

4）对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题；

5）因现场返修人员服务行为造成客户强烈投诉。

5、按上述办法计算出的费用总额由甲方书面知会乙方，无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方保修款中扣除。

甲方(公章)：　　　　　                   乙方(公章)：

法定代表人或其                           法定代表人或其

授权人(签字或盖章)：　　　　　           授权人(签字或盖章)：

年   月   日　　　　　　　　　　          年   月    日

附件2

施工安全责任协议书

甲方：XXX

乙方：XX

为了分清甲乙双方的责任，保证安全生产和施工质量，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。

- 施工项目：南通理工学院海安校区安全应急管理学院铁艺栏杆制作安装工程

- 施工地点：南通理工学院海安校区

三、协议内容：

1、乙方在施工期间的安全、质量及进度责任均由乙方自行向甲方负责、乙方在施工期间所发生的一切安全事故由乙方自行解决和承担费用，甲方不承担任何责任和任何费用。

2、乙方施工前，必须与甲方签定《施工安全责任协议书》，安全责任协议书未签订、工程项目不得开工。

3、乙方在施工期间，所有施工人员不得随意在不属于乙方施工范围内的区域走动，由于乙方施工人员触碰到施工现场存在的安全隐患部位和私自乱拆现场设备、设施及其他突发情况而造成的一切安全事故均由乙方自行解决并承担相关责任与费用，甲方概不承担任何责任与费用。乙方施工所使用的机械设备必须符合安全规范要求、乙方必须按照甲方安全技术交底进行必要安全防护和设置，如乙方的机械设备不符合安全规范要求及未按甲方安全技术交底进行必要的安全防护和设置，甲方有权要求乙方停工整改，直至整改经甲方相关人员验收合格后方可复工。

4、施工过程中如需使用水、电等，乙方必须经甲方项目部相关负责人同意（甲方提供），由专业人员指定接水、接电地点，电器线路和管路连接规范。

5、施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，运送到甲方指定的垃圾堆放地点，否则可根据实际情况进行罚款至强行清理出场。

6、乙方所有施工人员在上下班过程中发生的交通意外事故和发生疾病均由乙方自行解决，并承担相关责任与费用，与甲方一概无关。

7、由于乙方施工造成主体结构构件、装饰装修构件、面层损坏的，由乙方负责无偿维修，如造成经济损失的甲方有权要求乙方赔偿。

8、所有现场乙方施工人员必须在施工前提供人身安全保险的证明，否则不允许进行施工。

四、本协议一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份、具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接后，即告终止。

甲方： （盖章）                            乙方：（盖章）

甲方代表 ：                               乙方代表：

签订日期：                                签订日期：

附件5、

- 现场签证审批表

| 项目名称 |  | 南通理工学院海安校区东地块铁艺栏杆制作安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | XX | 签证编号 |  |
| 合同名称 |  | 南通理工学院海安校区东地块铁艺栏杆制作安装工程合同 | 合同编号 |  |
| 变更部位 及适用范围 |  |  | 变更事项 |  |
| 提出部门： □建设单位 ■乙方 □监理 |  |  | 是否有费用：□是 □否 |  |
|  |  |  | 施工单位估算费用: 元 |  |
| 签证类型 |  | 设计变更： 设计错漏 口 设计优化 口 |  |  |
|  |  | 现场需要： 突发事件 口 施工困难 口 不可抗力影响 口 合同补充内容 口 |  |  |
|  |  | 甲方要求： 学校要求 ■ 工程管理过失 口 |  |  |
|  |  | 其它： 政府部门要求 口 其他原因 口（须说明）： . |  |  |
| 签证原因 |  |  |  |  |
| 签证复核 | 签证 上报 资料 | 施工单位报送签证编号： |  |  |
|  |  | 正文 张 |  |  |
|  |  | 附图 张 □无 |  |  |
|  | 工程部审核意见 |  |  |  |
|  | 成本部审核意见 | 根据上述签证内容，我方预估将引起工程造价增加（减少）金额： 元 |  |  |

一、甲方人员签字：

1、基建、装饰、改造： ；

二：签字内容要求：

甲方对工作量、做法、时间、台班、人数等进行确认；

三：报送时间要求：相应工程结束后7天内，隐蔽工程在下一道工序施工前乙方须完成设计变更、签证的费用估价及审批流程，并报由甲方代表送甲方成本合约部；

四：签证时间要求：每月16-31日收当月1-15日的签证，每月1-15日收上月16-31日的签证。一事一签，严禁事后补签；

五：未按以上要求的一律不予结算。

附件6、

- 付款申批表

| 南通理工学院海安校区东地块铁艺栏杆制作安装工程 (进度、采购)款支付申审单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填写时间: 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 收款单位(章): |  |  |  | 联系电话: |  |
| 收款单位开户行: |  |  |  | 收款单位帐号: |  |
| 工程(物品)名称: |  |  |  | 合同编号: |  |
| 付款性质: | 设备(材料)采购□. □.垫付款□.预付款□.工程进度款□.结算款□.设计费□.赔偿款□.保修金□ |  |  |  |  |
| 付款方式: | 现金□. 银行转帐□. 异地汇兑□. 汇票□. 银行托收□. 其它方式□. |  |  |  |  |
| 合同价款总额: | ¥：元 |  |  | 累计已付总额: |  |
| 结算 金额: |  | 本次申付金额: | ¥： 元 | 本次应扣款金额: |  |
| 本次应付金额: | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整. ￥: 元 |  |  |  |  |
| 本期\累计进度(采购对象情况): |  |  |  |  |  |
| 管理科意见： |  |  |  | 成本科意见: |  |
| 部门领导意见： |  |  |  |  |  |

备注：甲方在收到乙方应开发票及现场工程师意见后7个工作日内完成付款。

附件7、

乙供材料认质认价表

工程名称：南通理工学院海安校区东地块铁艺栏杆制作安装工程合同

施工单位：XX

| 序号 | 材料名称 |  | 品牌 | 规程型号 | 数量 | 报送价格 | 确认价格 | 生产厂家 | 施工部位及使用用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理科意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价科意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管领导意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本表由施工单位填报，如对回复价格有异议，请于收到学校回复后3个工作日书面向学校提出。过期未按要求提出关于该认价的异议则视为认可该价格，后期不予调整。

附件8、

隐蔽工程验收单

编号：

| 施工单位 |  |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录原因 | □隐蔽工程 □拆改工程 □结算记录 |  |  |  |  |  |
| 内容摘要 |  |  |  |  |  |  |
| 记录内容描述要点： 1、工程内容计价项目分类明确； 2、标注的草图尺寸清楚，能够计量； 3、具体做法工艺明确； 4、施工材料设备型号明确、材质明确。 |  |  |  |  |  |  |
| 承包人 |  | 相关分包单位（如有） | 发包人 |  |  |  |
| 现场经办人： 日期： |  | 日期： | 管理科经办人： 使用部门（如有）： 成本科经办人： 日期： |  |  | 部门领导： 日期： |
| 备注：1、涉及隐蔽的须按合同要求提前申报该表。报送三个工作日内完成相关隐蔽工程验收。2、施工单位报送时候注明材质、做法及工程量，涉及节点做法的附相应节点图。 |  |  |  |  |  |  |

附件9、

竣工结算资料整理及要求

竣工结算资料要求：

一、竣工资料应为已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料；施

工单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责；

二、提供完整的竣工结算资料一式贰套（并附带刻电子盘）,竣工验收后6个月内报送。

三、竣工结算资料内容的要求：

1、施工合同及附件、协议书；

2、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗；

3、投标文件商务标及电子盘；

4、投标文件技术标；

5、最终盖章确认施工图及电子盘，书面图纸折叠整齐，并用档案盒封装；

6、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）；

7、承包人编制的结算书及电子盘，⑴计价文件部分包含（封面、编制说明、工程造价汇总表、套价文件转化成表格文件，含盖承包人公章）；⑵计算底稿包含（三维模型、完整的一份手算底稿、并把模型中工程量做个汇总）（必须满足不使用图形算量工程量的审核，如达不到要求，不提倡图形算量）；

8、设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）；

9、现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备）；

10、中标（中选）通知书；

11、施工企业规费计取标准；

12、建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表；

13、图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚）；

14、开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚）；

15、竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）；

16、材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚）；

17、甲供材料(设备)收货验收签收单；

18、隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）；

19、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告（签字盖章手续齐全且清楚）；

20、与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”；

21、建设单位付款情况表（附进度支付审核报表封面）；

24、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件；

25、其他有关影响工程造价、工期等资料；

26、结算资料报送承诺书，内容包括：（1）报审资料是已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料，后补资料不得做为结算依据；（2）严重漏报少报或报审书内容不完整的，承担相应责任；

27、移交资料签收表(一式三份)；

附件3：已标价工程量清单

附件4：图纸