海安理工置业有限公司理工佳园

景观工程

招

标

文

件

日期：2023年10月12日

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 提 要 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：海安理工置业有限公司理工佳园景观工程 |
|  | 建设地点：海安市经济技术开发区学贤街1号 |
|  | 招标范围：理工佳园景观工程，具体范围见发包人招标图纸及工程量清单，工作界面及主要施工内容：景观图纸范围内的硬质景观工程、安装工程等，包括道路基层、硬质铺装、景观硬质工程与建筑及其他分析工程交接面工程、车棚、会客亭、景墙、围墙、树池、饰面、园林小品、景观专业强电、景观范围内的给排水系统、室外照明亮化、绿化喷灌等。 |
|  | 工期： 90 天，自接到招标单位通知进场日期起计。 |
|  | 质量要求：符合现行国家标准及相应的产品质量标准，并满足招标文件的要求。 |
| 2 | 资金来源：自筹 |
| 3 | 投标有效期为50天（从投标截止之日算起） |
| 4 | 投标文件递交截止时间：2023年10月19日上午11点00分 地点：南通海安经济技术开发区南湖大道1号南通理工学院海安校区 |
| 5 | 招标文件的获取： 1、获取时间：为2023年10月12日至2023年10月15日11时00分； 2、获取方式：投标单位可现场购买或在南通理工学院资产与基建招标网上下载，网址为https://hqzc.ntit.edu.cn/1654/list.htm； 3、招标文件每套售价300元整。 |
| 6 | 书面投标文件份数为：正本壹份，副本叁份，投标文件及电子档（随投标文件密封档案带内）一套； |
| 7 | 投标保证金：10万元，投标单位需在投标截止日期前将该保证金汇入招标单位以下账户，户名：海安理工置业有限公司，开户行：海安农商行新生支行，账号：3206210401010000058247。截止日期后汇入的视为废标。 |
| 8 | 开标方式：由招标人自行组织开标。 |
| 9 | 计价方式：本项目采用固定综合单价报价，投标单位应标按招标人提供的工程量清单及要求中列出的规格及数量填报综合单价和合价，每种货物只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标单位未填综合单价或合价的，在实施后，招标人将不予支持，并视为该费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。 |
| 10 | 联系方式：钱禹丞 18951945935 |

目   录

- 投标须知

一、总则

二、招标文件

三、投标报价

四、投标文件

五、投标文件密封和递交

六、开标、评标、递交

七、授予合同

第二章 合同主要条款

第三章 技术规格及要求

第四章 工程量清单

第五章 图纸

第六章 投标文件格式

- 投标须知

- 总则

1.工程概况

1.1 本招标工程项目说明和招标范围详见本须知前附表。

1.2按照图纸及规范要求，负责理工佳园景观工程，具体做法详见图纸及工程量清单。

2.按照建设工程施工招标投标有关规定，上述工程现采用   公开招标    招标方式，合理低价择优选定中标单位。

3.投标单位资格要求

3.1参加投标的单位（以下称“投标单位”）必须具有独立的法人资格，营业执照在有效期内，招标内容在营业执照的经营范围内。

3.2拟派项目负责人需为本公司人员，并具有类似工程项目经验。

3.3业绩要求：投标单位提供近3年承担过的10万平方米及以上房地产景观工程业绩清单及合同复印件。

4.具有相应资质的投标单位，常规性的提问，招标单位可以不作解答。

5、场地勘察

5.1、投标单位可根据自身业务需求对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些需自己负责的有关投标准备和签署本合同所需的所有资料。考察现场的费用由投标单位自己承担。

5.2、经招标单位准许后，投标单位及其代表可以为了考察现场而进入现场和有关场地。但投标单位及其代表应对由于现场考察而引起的人身伤亡、财产损失或损坏以及任何其他损失、损坏费用负责，招标单位不负任何责任。

5.3、投标单位在投标时将被视为已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的所有情况，招标单位将施工现场移交中标单位后，中标单位对施工场地上发生的一切负责，若发生非不可抗力原因或非招标单位指令而影响施工，导致工期拖延及工程、财产损失，由中标单位自行消化并承担责任，工期概不顺延，且招标单位不作任何补偿。

5.4、施工用水、电：施工用水、用电接驳点由建设单位指定，相关接驳及使用费用列入投标报价，结算时不予调整。

5.5场内外道路：以施工场地的现状为准，施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

5.6、所有与场地勘察有关事宜请联系： 钱禹丞  18951945935

6、投标费用:

投标单位在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标单位自理。

- 招标文件

7.招标文件的组成

招标文件应包括下列文件和投标答疑补充文件、补充通知

7.1.投标须知

7.2.合同主要条款

7.3.技术功能要求

8、注意事项

8.1、投标单位应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标单位没有按照招标文件要求提交全部资料，或者应标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标单位的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.2、投标单位应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，须立刻通知招标人予以更正。

8.3、投标单位拟采用的竞争措施应在投标书内详细列明，并在投标书中有关报价中予以说明不计或减免。

8.4、投标单位根据现场情况合理布置临时设施，现场不够部分投标单位必须在场外自行租地解决，增加费用由投标单位在投标报价中自行考虑，一旦中标不得以任何借口向招标单位提出任何相关要求。

8.5、投标单位须按招标文件的要求投标。招标文件不能作未经授权的改动。若有此等改动，或含有与招标文件不符的要求，其投标可能不被接纳。如果有任何其他建议可在投标时另外列明该等建议对工期及标价的影响。

8.6、既然投标文件是由投标单位编制，投标单位已被视为巨细无疑地审查整份招标、投标文件后才提交，所以投标单位需对投标文件负全部责任。

9.招标文件解释

9.1.投标单位在收到招标文件后，如有疑问要澄清，须在收到招标文件后  3  日内以书面形式递交 招标单位 。  招标单位 负责组织答疑，并以书面形式分发给各投标单位。投标单位未提出异议部分，被视为投标单位已完全认可，中标后不得籍任何借口要求变更、索赔及补偿。如因答疑产生对招标文件实质性修改的，按本须知第  10  条的规定以补充通知的方式发出。

9.2.投标单位对招标单位提供的招标文件提供的资料数据做出的推论，由此造成的后果，招标单位概不负责。

10.招标文件的修改

10.1 .招标单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，须在投标截止时间  2  日前出具相关的书面补充通知，该补充通知作为招标文件的组成部分。

10.2. 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.3.为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可延长投标截止时间（延期时间在补充通知中写明）。

- 投标报价

11.投标报价

11.1投标人应根据招标人提供的工程量清单及施工图纸、招标文件及补充、施工现场勘探情况及投标人自行编制的施工组织设计或施工方案等的编制投标报价。

11.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单中的相应报价。

11.2投标单位报价时应充分考虑市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，充分阅读合同条款再行报价，招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款、技术标准和要求与图纸一起阅读理解。今后不作调整。

11.3投标报价编制要求

11.3.1本工程实行工程量清单招标，采用综合单价法进行报价;

依据《建设工程工程量清单计价规范》、本企业定额或参照江苏省 2014 版计价依据(即:《江苏省土建装饰工程计价表》(2014 版)《江苏省安装工程计价表》 (2014 版) 、《江苏省园林定额》 (2007 版) 、《江苏省市政工程计价表》 (2014 版) 、《江苏省建设工程费用定额》(2014 版) 营改增后调整内容、以及相应补充规定和现行省、市有关规定等现行文件)、造价管理部门发布的价格信息或市场价格进行编制，自行考虑施工期间的风险因素并结合企业自身实力自主报价，然后合计出总报价。投标价不得低于企业成本价。景观、安装部分: 综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、税金、并考虑风险因素等全部费用。投标人在投标时已仔细核对图纸、清单，并依据国家、省、市现行规范、规程、文件等报价，若招标时工程量清单中项目特征描述不清或未完整，但为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，工程结算时不再调整该子目的综合单价及措施费用，即发包人不为此类情形另外支付费用。

11.3.2采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

11.3.3 除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
    11.3.4工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

11.3.5投标人应充分考虑施工期间可能发生的国家政策性和市场性调整造成设备、材料、人工、机械等价格上下浮动，承包人可以或者应该预见的风险以及招标文件明确的其他风险等。

11.3.6工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符；

11.3.7 本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

11.3.8 报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。

11.3.9 投标文件格式必须表式齐全，不能缺少综合单价分析表、主要材料价格表等附表，否则评标委员会可视为该投标函未按招标文件要求提供必要内容，属内容不全。

11.3.10 扬尘整治需符合相关主管部门的规定和要求，费用列入报价。

11.3.11 竣工验收后提供电子版的竣工测绘图，费用由投标人在报价时一并考虑。

11.3.12 投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

11.3.13 投标人须自行考虑深化设计费用，投标人深化设计图纸须得到原方案设计单位审核、建设单位审批通过，因深化设计及深化方案调整产生的所有设计费用由投标人在报价时一并考虑，结算时一律不予调整。

11.3.14 本工程施工全过程贯彻执行《江苏省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》等相关规定。涉及相关费用投入，投标人在投标报价中自行考虑。

11.3.15 本工程严格执行《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告〔2020〕第11 号》文件规定的考核内容，涉及安全文明措施费用的计取，将按此文件规定核定。

11.3.16 承包人在施工过程中对原有建筑工程结构及饰面造成破损及损坏部分进行修复，使其恢复原样等所包含的各项费用已列入本合同价中，竣工结算时一律不再另行支付其费用。

11.3.17 施工期间的排水、排涝、应急防汛、导流措施及其手续等所有费用由投标单位自行考虑后，综合考虑在投标报价中，结算时不予调整。

11.3.18 本工程的降水费用投标人自行考虑，综合考虑在投标报价中，结算时不予调整。

11.3.19 根据建筑工人实名制等相关要求，各投标单位应充分考虑相关费用，包含在投标报价中，结算时不予调整。

11.3.20 投标人在报价时应必须充分考虑招标人对主要材料设备等品牌的相关要求。

12.投标货币采用人民币。

- 投标文件

13.投标文件应包括下列内容

13.1.投标函（含营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书）；

13.2.拟派项目负责人、管理人员相关资质证明文件以及近半年以上社保证明；

13.3近三年企业1000万元以上景观工程业绩清单及证明材料；

13.4.投标保证金缴纳凭证；

13.5.报价明细表；

13.6.信誉承诺；

14.投标文件的编制

14.1投标书及投标单位和招标单位之间的来往函电和文件，均应采用简体中文汉字。

14.2.投标文件采用    A4纸打印

14.3.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正副本都应采用胶装装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”、字样。

14.4、投标单位应保证投标文件中所有的内容真实、准确。

14.5、投标单位应完整的按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，由法人代表或授权代表签署。

14.6、全套投标文件应无修改和行间插字。

15.投标有效期

15.1.投标文件在投标截止日期之后即本须知规定的日历天内有效。

16.投标答疑

投标单位如在投标过程有疑问，须在接到招标文件3日内以书面形式递交 招标单位。招标单位负责组织解答，并分发给各投标单位。如因解答而产生对招标文件实质性修改的，须按本须知第10条的规定以补充通知发出。

- 投标文件密封和递交

17.投标文件的密封和标志规定

17.1.投标文件装袋密封，电子文本随同投标文件装在同一封袋，每个封袋上应写明招标单位名称、工程名称、投标单位必须在封袋骑缝处加盖投标单位公章及法定代表人或其授权委托人印鉴。

17.2.投标单位未按照上述规定提交的投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。

17.3.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

18.投标截止时间

18.1.投标单位须在前附表第4项截止时间之前将投标文件送达开标现场递交给现场工作人员。

18.2.招标单位按本须知第10条规定的以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件截止日期的。在上述情况下，招标单位在原投标截止日期的全部权力、义务、责任将适用于延长后新的截止日期。

18.3.招标单位在投标截止日期后收到的投标文件，将原封退还给投标单位。

19.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标单位可在对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回的内容必须按招标文件的规定进行编制，投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

- 开标、评标、定标

20.评标、定标办法按    经综合审定的合理低价择优选定中标单位。

21.开标会议由招标单位组织并主持，招标人自行开标。

21.1招标单位不一定要接纳最低投标价或任何投标价，也不须解释其选择或否决任何投标单位原因。

21.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标单位应当依法重新招标。

22.投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

22.1.投标文件未按规定函袋密封标志的；

22.2.投标文件中的投标函未加盖投标单位的公章及企业法人代表人印章的，或者企业法定代表人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

22.3.投标文件不足规定份数的；

22.4. 投标单位资格不符合国家有关规定或招标文件要求的；

22.5.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

22.6.投标单位递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

22.7.投标单位名称或组织结构与资质不一致的；

22.8. 明显不符合技术规范、技术标准的要求

22.9. 在投标文件中，招标单位名称、项目工程名称与本招标工程不符的

23.投标文件的澄清

23.1在评标过程中，评标小组认为需要，可要求投标单位对投标文件中含义不明确的内容作必要澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。但澄清或者说明不得超出投标文件范围或改变投标文件实质性内容。

23.2书面答复须将经投标单位法定代表人或授权委托人签字或印鉴，签字或盖印的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标单位对投标报价或其他性质内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

- 授予合同

24.招标单位根据《中国人民共和国合同法》及《建设工程施工合同管理办法》，依据招标文件、投标文件与中标单位草拟合同。

24.1定标后30天内，招标单位与中标单位签订施工合同。

- 合同主要条款

25.合同价款及调整

25.1.本合同价款采用  固定综合单价 计价方式确定，工程量按实际结算。

合同价款中包括的风险范围: 执行期间一切遇国家政策性和市场性调整、季节环境的变换因素造成材料、人工、机械等价格上下浮动(合同另有约定的除外)承包人可以或者应该预见的风险以及招标文件明确的其他风险等均由承包人自行负担。综合单价不因工程复杂程度的不同而变动。因承包人管理不善引起的费用增加以及为方便施工而增加的费用均由承包人自行承担。以上风险费用已在投标报价时考虑，除合同中另有约定外不再另行计取。风险范围以外合同价款调整方法:

1、分部分项工程量清单的数量按经发包人和监理审核确认的实际竣工图纸结算，竣工图与实际施工现场不一致的,以不利于承包人的原则计算工程量，图纸之外或不明确部分以现场签证为准。施工过程中由于设计或发包人变更引起的工作内容变更、工程量增减，必须由发包人签字盖章认可后方能调整。

2、土方外运或回填工程量计算规则: 土方外运工程量经现场地形测量确定，地形测量:①必须有发包人、承包人双方现场记录签证才有效；②测量仪器必须有检验合格书；③采用网格法的实测要求，网格大小根据地形面积确定最大10米×10 米、最小5米×5米；④地形施工过程中必须严格按照图纸施工；⑤开工前，要求进行原始地形标高的测量;施工竣工验收后一个月内进行现场地形标高(开挖或回填后) 的验收，地形只做一次验收测量，回填地形标高须经过碾压夯实。

土方工程量的计算原则：总土方量=(验收后标高-原始地坪标高)×面积-建筑物及构筑物所占体积(如管道、井及其基础所占体积)；若地形起伏较大时，可分块计算，具体由发包人根据现场实际情况确定。

景观、安装新增的项目：投标书中有相同子目的，按相同子目的价格调整；有相似子目的，按相似子目换算后的价格调整；原投标书无相同或相似子目时：根据变更工程资料、由承包人根据本合同价款的计价原则提出适当的变更价格，按合同附件预算书中人工、材料、机械单价和管理费、利润、税金的最终让利幅度经发包人确认后执行。点工及零星机械台班按施工同期南通市信息指导价执行；在工程量清单中没有适用或类似的工作内容和价格组成的项目，由承包人按投标时的计价标准，编制综合单价报送监理复核，由发包人审定。凡投标中没有的材料价均需要认质认价。

因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，合同有约定的，按合同执行。合同中没有约定的按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

计算新增综合单价时，《南通建设工程造价信息》中无信息价的材料，在施工前，由承包人向监理、发包人提交需认价材料的品种、规格、数量表等内容，由发包人根据相关规定进行认价，若承包人擅自先行施工，结算时该材料按零单价处理。

26.甲指乙供材料管理费结算办法：石材、路牙及其他饰面材料：实铺面积（长度）*战略协议单价*5%，战略协议价为规格板价格。承包人应在综合单价综合考虑损耗、辅材、安装、切割、加工、搬运、磨边、倒角等相关费用。甲指乙供材料货款支付由承包人支付，付款方式为：供货合同签订后，需方下达正式书面采购清单通知后10个工作日内，承包人向供货人支付墙地砖供货合同价的10 %作为预付款，同时供货人向承包人提供同等金额的预付款保函；当批供货材料墙地砖到货并经验收合格且签字确认后，承包人向供货人支付该批供货材料墙地砖合同金额的70 %；全部瓷砖安装完成、验收合格，承包人向供货人方累计支付至已供货材料货款总额的85 % （该比例已含10%的预付款）；项目分期/分批次竣工验收合格且墙地砖结算办理完成后，承包人向供货人支付全部结算价款；

27.工程进度款支付方式和时间：

（1）工程竣工验收合格后，支付合同暂定价的80%；

（2）验收合格一年后付至审计结算价的95%；

（3）余下剩余5%作为质量保修金，待质保期满后验收无质量问题付清（质保期自竣工验收合格后两年）。

（4）每次付款前需提供等额的增值税专用发票。

28.质量保修期：自竣工验收之日起，质保期2年。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

- 技术规格及要求

29.详见施工图及工程量清单，施工图中

30.项目甲指乙供材料：各规格花岗岩、仿石陶瓷砖、大理石、等路面铺装石材、瓷砖、植树草砖，投标时以上材料以暂估价计价，投标人在投标报价时不得调整招标人设定的暂估价，否则按无效投标文件处理，最终根据战略协议价加5%综合费调整结算金额。暂估价见下表：

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 含税单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60mm厚“8”字植草砖 | m² | 40 |  |
| 2 | 25mm厚阿波罗深灰色大理石 | m² | 220 |  |
| 3 | 30mm厚定制花岗岩 | 块 | 650 |  |
| 4 | 50mm厚定制砂岩 | 块 | 650 |  |
| 5 | 40mm厚黄金麻花岗岩 | m² | 120 |  |
| 6 | 30mm厚黄金麻花岗岩 | m² | 90 |  |
| 7 | 50mm厚黄金麻花岗岩 | m² | 130 |  |
| 8 | 40mm厚咖色花岗岩 | m² | 160 |  |
| 10 | 30mm厚咖色花岗岩 | m² | 130 |  |
| 11 | 25mm厚米白色大理石 | m² | 200 |  |
| 12 | 10mm厚米白色陶瓷砖 | m² | 67 |  |
| 13 | 10mm厚仿石陶瓷砖 | m² | 40 |  |
| 14 | 18mm厚仿石陶瓷砖 | m² | 67 |  |
| 15 | 40mm厚芝麻白花岗岩 | m² | 95 |  |
| 16 | 40mm厚芝麻灰花岗岩 | m² | 95 |  |
| 17 | 30mm厚芝麻灰花岗岩 | m² | 80 |  |
| 18 | 20mm厚芝麻灰花岗岩 | m² | 62 |  |
| 19 | 100mm厚芝麻灰花岗岩路牙 | m | 53 |  |
| 20 | 120mm厚芝麻灰花岗岩路牙 | m | 56 |  |
| 21 | 30mm厚芝麻灰花岗岩平石 | m² | 80 |  |
| 22 | 40mm厚芝麻灰花岗岩平石 | m² | 95 |  |
| 23 | 成品地沟盖板 | 个 | 20 |  |

备注： 甲指乙供材料施工前由乙方送样，经确认后方可采购施工。

31.项目甲供材料：庭院灯、草坪灯、吸顶灯、筒灯、壁灯等灯具。

32.主要材料品牌要求

| 序号 | 材料名称 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 南钢、济钢、沙钢、马钢、永钢（联峰牌）、中天牌 |
| 2 | 水泥 | 海螺、联荣、磊达 |
| 3 | 铝合金型材 | 华建、亚铝、南山、鑫裕、博奥 |
| 4 | HDPE双壁波纹管 | 公元、联塑、中财 |
| 5 | PE管 | 公元、联塑、中财 |
| 6 | 钢管 | 热镀锌国标 |
| 7 | 不锈钢 | 304国标 |
| 8 | 真石漆 | 多乐士、立邦 |
| 9 | 配电箱元器件 | 正泰、中国人民、德力西或同等档次品牌；浪涌（满足防雷办验收要求）正泰或同等档次品牌；塑壳开关和微断应选择同一品牌，技术参数不得低于设计图纸参数；提供所有元件、导线的合格证中文说明书（实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告），室外箱体采用304不锈钢 |
| 10 | 电线电缆 | 无锡江南、远东电缆、江苏上上、江苏亨通、上海起帆、无锡华美 |
| 11 | 胶 | 杭州之江、道康宁 |

以上材料施工单位可以根据自身情况选择表内规定的品牌，报价时仅限选择一个品牌。其他材料及未注明规格、品牌、型号的材料根据图纸要求自主报价，但应注明规格、品牌、型号等级及产地；

33.乙供材料（主材）及定制产品在进场前报发包人书面确认、备案或“封样”，所有材料必须符合设计要求、国家及江苏省有关标准规定。

34.塑胶场地混凝土基础以上塑胶场地、小区内所有体育设施均不在本次招标范围内。

- 工程量清单

详见附件1

- 图纸

详见附件2

- 投标文件部分格式

封面

海安理工置业理工佳园

景观工程

投标文件

投标单位：

法定代表人或其委托单立人：

年   月   日

### 一、投 标 函

海安理工置业有限公司：

1、根据你方海安理工佳园景观工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和仔细研究上述招标文件的全部内容，我方愿意按招标文件的要求以人民币(大写)        元（RMB¥         元）的总价承包该项工程，并按合同约定履行义务。

2、我方的投标文件包括下列内容。

（1）投标函（含营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书）；

（2）拟派项目负责人及管理人员身份证复印件、资质文件以及与企业签订的有效劳动合同、业绩情况及近半年以上社保证明；

（3）近三年企业承接的房地产景观工程清单及证明材料；

（4）投标保证金缴纳凭证；

（5）工程量报价清单；

（6）主要材料品牌一览表

（7）信誉承诺；

（8）投标文件电子档一套

（若有其他材料自行补充）。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方已详细审查招标文件，包括修改文件及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5. 如果我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成所有工程并交付。

6. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_____年____月____日

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓    名：          身份证号：                  职务：

系                       （投标单位名称）的法定代表人。

附：法定代表法人身份证复印件（加盖公章）

特此证明。

投标单位：           （盖公章）

日 期：    年     月

### 授权委托书

本人         （姓名）系                       （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托          （ 姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。附：代理人身份证复印件（加盖公章）

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标单位：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 二、拟派项目负责人及管理人员信息

| 姓名 |  | 身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |
| 近3年承担过的类似工程业绩清单 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称及建设地点 | 合同金额 （万元） | 开竣工日期 |

注：后附职称、合同复印件

### 三、投标人近三年类似工程业绩一览表及证明材料

| 序号 | 发包人名称 | 工程名称 及建设地点 | 建设规模 | 项目 负责人 | 合同金额 （万元） | 开竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 四、投标保证金缴纳凭证

五、工程量清单报价

八、主要材料品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 |  |
| 2 | 水泥 |  |
| 3 | 铝合金型材 |  |
| 4 | HDPE双壁波纹管 |  |
| 5 | PE管 |  |
| 6 | 钢管 |  |
| 7 | 不锈钢 |  |
| 8 | 真石漆 |  |
| 9 | 配电箱元器件 |  |
| 10 | 电线电缆 |  |
| 11 | 胶 |  |
| 12 |  |  |

八、信誉承诺

海安理工置业有限公司：

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 贵司理工佳园景观工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标、不串标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标单位相互串通投标报价，不排挤其他投标单位的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

七、保证中标后不转包；

八、保证中标之后，按照投标文件相关要求执行，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消其投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位(公章)：

法定代表人或授权代表(签章)：

日期：     年   月    日