| 中科创新广场孵化器2#楼10F装修工程 招标公告（资格后审） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.招标条件及编号 |  |  |
| 本招标项中科创新广场孵化器2#楼10F装修项目已批准建设。招标人为南通理工科创有限公司，建设资金自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的装修改造工程施工进行邀请招标。 招标编号：ZJZB2023016 |  |  |
| 2.项目概况与招标范围 |  |  |
| （1）工程地点：海安校区； |  |  |
| （2）工程规模：合同估算价 80 万元，室内建筑面积约 900 M2； |  |  |
| （3）招标范围：中科创新广场孵化器2#楼10F装修项目施工图纸范围内的内容，施工单位提供承包人认可的施工图纸进行深化图纸，方可进场施工。 |  |  |
| （4）工期要求：计划开工日期：2023年7月6日，计划竣工日期：2023年8月20日。具体开工日期以监理人或发包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。 |  |  |
| （5）质量要求：符合国家标准；奖项要求：无。 |  |  |
| （6）招标内容： |  |  |
| 招标内容; 建设规模; 合同估算价 (万元); 申请人 资质类别及等级. 中科创新广场孵化器2#楼10F装修; 室内建筑面积约 900 M2; 80; 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（处在有效期内）. |
| 3.投标人资格要求 |  |  |
| 3.1 本次招标要求投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（处在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |  |  |
| 以下条件属于资格审查的必要合格条件： |  |  |
| （1）具备独立订立合同的能力； |  |  |
| （2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态； |  |  |
| （3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的； |  |  |
| （4）企业的资格类别、等级满足招标公告要求； |  |  |
| （5）资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假； |  |  |
| （6）业绩要求：近5年有两次以上的商务楼装修施工案例，金额不低于200万元。 |  |  |
| （7）投标人拟派项目负责人须具备建筑专业贰级及以上注册建造师，同时具备安全考核B证；且必须满足下列条件： （1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（是指①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。 （2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 |  |  |
| （8）其他报名条件：授权委托书。（资格后审时需提供上述材料复印件加盖红章）。 |  |  |
| 3.2本工程不接受联合体投标。 |  |  |
| 4.招标文件的获取 |  |  |
| 4.1本工程投标人的资格审查采用资格后审方式，招标人不组织投标人对工程现场的集中踏勘。 |  |  |
| 4.2资料及信息费300元，递交投标文件时微信转账（备注单位名称），标后不退。 |  |  |
| 5.投标文件的递交 |  |  |
| 5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年 7月5日12时0分。 开标地点： 南通校区 5.2标书分正本一份，副本三份 |  |  |
| 5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 |  |  |
| 6.其他事项 |  |  |
| 本工程投标保证金为人民币 3.0 万元整。 |  |  |
| 7.本工程采用多因素综合评估法。 |  |  |
| 8.联系方式 |  |  |
| 招 标 人：南通理工科创有限公司 |  |  |
| 地 址：南通市崇川区永兴路211号（南通理工学院）行政楼资产基建处210室 |  |  |
| 商务联系人：李小蕊 电 话：0513-55072060/18217579329 |  |  |
| 现场对接人：张彦 电话：13813796003 现场踏勘前请提前联系。 |  |  |

中科创新广场孵化器2#楼10F装修工程

招标编号： ZJZB2023016

招  标  文  件

招标单位：南通理工科创有限公司

日    期： 2023年6月26日

目   录

第一章  投标人须知前附表	5

第二章  投标人须知	7

第三章  主要货物需求一览表	13

第四章 投标文件格式	14

第五章 评标办法	22

第六章 合同

# 第一章  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招 标 人 | 南通理工科创有限公司 |
|  |  | 联系人：李小蕊 电话：18217579329 |
| 2 | 项目名称 | 中科创新广场孵化器2#楼10F装修项目 |
| 3 | 质量标准 | 合格 |
| 4 | 工程地点 | 南通理工学院 |
| 5 | 工期要求 | 计划开工日期：2023年7月6日，计划竣工日期：2023年8月20日。（具体开工日期以发包人或监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算） |
| 6 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 7 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 8 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标截止之日前投标人自行现场勘踏(现场联系人：张老师 13813796003），请提前联系。 |
| 10 | 投标保证金 | 金额：人民币 3万元整。形式：电汇。 开户行:中行南通分行营业部 户名： 南通理工学院 账号: 541758202529 |
| 11 | 投标报名确认 | 潜在投标人如确定参加投标，请务必在2023年6月30日12时00分前将“报名投标确认函”（格式见附件1），通过电子邮箱发送至20239057@ntit.edu.cn，邮件发送成功即报名成功；或直接打印本函送至南通理工学院工程招采科联系人处。 |
| 12 | 投标报价方式 | 固定下浮费率。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标截止日后60日内有效。 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本1份，副本3份。 |
| 15 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 提交地点：南通理工学院行政楼资产基建处210室 |
|  |  | 截止时间：2023年 7月5日12时00分 |
| 16 | 开 标 | 待定 |
|  |  | 开标地点：南通理工学院资产基建处210室 |
| 17 | 履约担保金额 | 金额：合同额的5%，形式：电汇。 开户行: 中行南通分行营业部 户名：南通理工学院 账号: 541758202529 |
| 18 | 特别提醒 | 投标文件提交截止时间: 2023年 7月5日12时00分,投标文件提交地点为南通理工学院行政楼资产基建处210室 |
| 19 | 其它说明 | - 本项目实施过程中不得破坏原有设施（若造成损坏，由投标单位自行承担相应责任）。 - 本项目实施过程中中标单位未能按期完成施工工作，甲方有权拒绝支付后期工程款项。 - 投标时需提供管理人员2022年5月-2023年5月社保记录，投标中人员必须是驻现场管理人员，否则视为转包。 - 中标单位投标保证金即转为履约保证金，不足部分需缴全方可生效。 |

- 第二章  投标人须知

(一)总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2招标范围：见本须知前附表。

1.2.1下列项目属于中标人施工承包范围：中科创新广场孵化器2#楼10F装修项目,具体详见设计图纸。

本工程不允许转包或违法分包。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：投标人自行勘踏现场确认，临时场地自备。

(2)施工用水、电：由投标人自行接电、接水。

(3)场内外道路：畅通。

(4)其他：本工程的施工质量与验收、工期、工程款的支付以及材料、设备的供应等详见《建设工程施工合同》。

1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用邀请招标的招标方式，择优选定中标人。

2.投标费用

2.1 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.2 投标人在提交投标文件的同时提交300元（微信转账，转账时备注单位名称）招标文件及信息相关费用，标后不退。若不符合此要求，其投标文件将被拒绝。

2.2.2报价方式说明

2.2.2.1本项目采用固定下浮费率的报价方式。

3.投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4 工程进度款支付

4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

付款要求：地砖完成，墙面饰面及隔断施工完成，支付合同价格30%；程竣工验收合格（含校方验收合格及消防验收）后付至合同价的60%；审计结束，付至审定价的90%；余款从出审计报告之日起计算，质保满1年无问题支付至审定价的97%，满两年无问题全额付清。上述款项均不计利息，每次付款前承包人需提供相应金额的工程发票至发包人；支付第三笔款项时，承包人需要提供审计额的全额发票。

(二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：投标文件格式

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件1日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1 投标人在收到招标文件后，如就其项目的准确性和完整性有疑问需要招标人澄清，应于 1天内以书面形式向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，公布给所有获得招标文件的投标人。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间 3天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2补充通知公布给各投标人、招标控制价编制单位。

6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

7.投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于  3  日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8. 投标文件应包括下列内容:

（1）投标人承诺书；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）授权委托书(如有授权)；

（4）计划投入的主要施工机械设备表；

（5）主要施工管理人员表及2022年5月至2023年5月在单位的社保记录；

（6）资格证明材料: A.企业法人营业执照；企业资质证书；企业安全生产许可证；授权委托书等。

9.招标文件(第七章)提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10. 投标人应准备肆份完整的投标文件,投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并密封，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著密封标志。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标人须知前附表规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1投标保证金缴纳凭证统一放在信封中，并在信封上标明投标单位名称，在递交投标文件的同时提交给招标人，投标保证金的金额、形式见前附表第11项。

13.2未中标单位的投标保证金在在其定标后予以退还(无息)。

中标单位的投标保证金在签订合同后予以退还(无息)。

13.3投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（一）放弃中标项目的；

（二）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（三）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标人将其记入不良行为记录，在一年内招标人可以据此不接受其投标。

14.踏勘现场

14.1投标人将按本须知前附表所述时间，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15.投标人应结合招标人提供的设计文件、投标人须知、合同条款技术标准和要求一起阅读理解，作为投标报价的基础。

16.投标报价方式

本工程为固定下浮费率报价。

16.1投标人在投标前应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价等编制投标文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。中标后，投标人不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。同时作为一个有经验的承包商，应充分考虑与施工现场周边居民的关系及外围矛盾的协调，投标报价时应包含解决与当地居民、地方矛盾所产生的费用，并承担相应的责任。

16.2本工程由投标人根据实际情况确定报价。投标时投标人应根据企业自身实力和管理水平，并考虑本工程的内容、工程的复杂性和工期紧迫性等因素确定投标价格，投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。本项目报价均为含税报价。

16.3本项目报价包含施工、工程保修（执行国家相关规定）、竣工验收及相关服务等全过程的全部内容，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、工程施工过程现场服务咨询费、资料增加成本费、风险费（含设计变更）、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金、招标投标综合服务费、竣工结算书初审费用、政策性文件规定费用等。

16.4投标人中标后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，招标人不另行给付，费用缴纳的标准投标人可向有关部门查询。

16.5承包人须在工程竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地后的场地拆除以及完工后建筑垃圾全部清运出场，相关费用各投标人在报价时自行考虑，竣工结算不做调整。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用由发包人在工程结算价款中扣除。

(五) 投标文件的密封和递交

17.投标文件的密封与标志

17.1投标人应准备肆份完整的投标文件，其中正本壹份，副本叁份，并标明“正本”或“副本”字样，投标文件正副本分别密封或一起密封，且在封袋骑缝处以显著标志密封。

17.2可由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，投标人未按上述规定提交的投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

18.投标截止时间

投标人须在前附表规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

19.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

20.投标报名确认

1、潜在投标人如确定参加投标，请务必在2023年6月30日12时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五章附件1），通过电子邮箱发送至20239057@ntit.edu.cn，邮件发送成功即报名成功；或直接打印本函送至南通理工学院工程招采科联系人处。

2、如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

(六) 授予合同

21.招标人根据评标委员会推荐的中标候选人最终确定中标人，并在投标文件有效期内向中标人发出中标通知书。

22.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同（具体签订时间，以甲方通知为准）。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

23. 履约担保

在签订合同前，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为转账。

24.若中标人不能按本须知的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

25.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

第三章  主要货物需求一览表

由投标人根据各自的设计方案自行整理。

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 指定规格型号、品牌 |  | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规格型号 | 品牌 |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨 |  | 国标 | 龙牌、泰山 |  |  |
| 8 | 石膏板 | m2 |  | 龙牌、可耐福、泰山 | 优等品 |  |
| 2 | 基层板 | 张 |  | 兔宝宝、莫干山、千年舟 | E0级 |  |
| 3 | 型钢 | kg | 国标镀锌 | 宝钢 | 优等品 |  |
| 4 | 不锈钢 | m2 | 304 |  | 优等品 |  |
| 5 | 木饰面板、吸音板 | m2 |  |  | E0级 |  |
| 6 | 乳胶漆、腻子 | kg | 立邦净味120（二合一）多乐士五合一（） | 立邦、多乐士、华润 | 优等品 |  |
| 7 | 粘结剂 |  |  | 得高 | 优等品 |  |
| 8 | 胶 |  |  | 白云、之江、道康宁 | 优等品 |  |
| 9 | 五金件 | 个 | 304不锈钢 | 坚朗、GMT、顶固 | 优等品 | 包含门锁、拉手、地弹簧、铰链等 |
| 10 | 金属板 | m2 |  |  | 优等品 |  |
| 11 | 玻璃 | m2 | 12mm钢化/超白 | 耀皮、台玻、南玻、信义 | 优等品 |  |
| 12 | 软膜 | m2 |  |  | 优等品 |  |
| 14 | 地板 | m2 |  |  | 优等品 |  |
| 15 | 方通 | m2 | 国标 |  | 优等品 |  |
| 17 | 防水材料 | m2 |  | 科顺、东方雨虹 | 优等品 |  |
| 19 | 电线、线缆 | m |  | 江南、远东、上上 | 优等品 |  |
| 20 | 管材 | m |  | 联塑、中财、日丰 | 优等品 |  |
| 注：其它材料及未注明规格、品牌、型号的材料根据图纸要求自主报价，但应注明规格、品牌、型号等级及产地 |  |  |  |  |  |  |

备注： 1、以上材料未定品牌材料施工单位可以根据自身的情况选择合适的品牌，但需保证材料的质量及验收规范，如今后发生因材料原因导致的工程质量与安全问题，施工单位付全责。

2、表格内有定价格为定价材料，仅限选择一个品牌。

3、承包人在施工过程中，应根据上述表格采购材料设备。如需要选择其他品牌，质量指标应不低于推荐品牌，并得到发包人书面同意；

4、乙供材料在进场前报发包人确认、备案或“封样”，所有材料必须符合设计要求、国家及江苏省的有关规定。

5、饰面材料、开关灯具、插座、灯具、木门、玻璃地弹门、固定家具、配电箱及元器件、管道、消防器材、桥架、防水、认质认价。

6、墙地砖、石材、空调、活动家具、弱电监控、PVC地板、窗帘为甲供材/甲分包。

- 第四章 投标文件格式

正（副）本

工程

施工

投   标   文   件

投标人：   （全称）    （盖章）

日  期：     年     月     日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

二、授权委托书

致：（招标人全称）

本授权书宣告：   （投标人全称）   的法定代表人（姓名）（身份证号码）（职务）合法地代表我单位，授权（投标人或其下属单位全称）的（姓名）（身份证号码）（职务）为我单位代理人，该代理有权在                   工程施工的投标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件、与发包人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

被授权的代理人无转授的权力。

投  标  人：   （盖章）

法定代表人：  （签字）

被授权的代理人：（签字）

日  期：      年     月    日

备注：若系投标人的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动，并签署投标文件，则无需此授权书。

三、投  标  函

南通理工学院：

（一）根据已收到的                             的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以            的投标下浮费率，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在    日历天完成本项目。

(三)我单位保证本工程质量达到                   。

(四)随同本投标书，我们出具金额为人民币       元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后叁天内拒绝签订合同协议书；你单位有权没收投标担保金，另选中标单位。

(五)如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价         ％的现金支票或现金作为履约担保。

(六) 贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字)：

日期：     年    月    日

四、项目组组成人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 执业资格/职称 | 本项目拟任职务 | 主要代表作品 | 是否单位长期雇员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

五、项目组负责人基本情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任建造师年限 |  |  |
| 执业资格证书编号 |  |  |  |  | 等级 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 本 人 主 要 施 工 项 目 业 绩 | 项目名称 |  | 建设规模 | 建设单位联系人、电话 | 完成年月 | 在项目中担任职务 |
| 本人主要 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需补充的情况 |  |  |  |  |  |  |

注：1.项目负责人其资格等级应与所承担的设计项目相适应；

2.申请人所报的项目负责人人选，在投标报名、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

六、资格后审材料

资格证明材料：(1)企业法人营业执照；(2)企业资质证书；(4) 授权委托书；

（资格后审时提供上述材料复印件并加盖法人单位红章）

- 第五章 评标办法

1.评标办法

一、 招标人按规定的时间和地点进行进行开标。

二、 开标时，招标人将纪检人员检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

三、 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

四、 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

五、 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性质根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

六、 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

七、 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

八、评标方法及评分标准

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分。

评分标准

| 评审因素 | 基本分值 | 具体分值及评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 60 | 采用算术平均价法： 所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价，等于评标基准价的得基本分60分。评标费率相对评标基准价每正偏离1%，增加1分，每负偏离1%，扣减1分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，最多加10分。评标委员会（评标小组）有权对疑为低于成本的报价提出质询，被质询的报价人应提供该报价价格的相关证明材料供评标委员会（评标小组）审查，未提供或提供的证明材料不能证明其报价价格是合理的，将被作为低于成本报价予以否决。 |  |
| 施工技术 | 20 | 施工 方案（10） | 项目施工组织设计方案；施工安全控制措施和文明施工措施；满足施工质量控制；施工进度控制；安全文明施工措施；施工机具及劳动力配置计划周全，施工关键问题处理措施等综合评价。评委根据投标人的施工方案进行打分，优秀得10-8分，中等得8-6分，一般得6-3分，差得3-0分。 |
|  |  | 施工的重 点难点（10） | 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行进行综合评价，优秀得10-8分，中等得8-6分，一般得6-3分，差得3-0分。 |
| 投标人综合实力 | 10 | 企业资质 （4） | 根据投标人综合实力进行横向比较，优得4分，其他酌情扣减。 |
|  |  | 企业业绩(6) | 投标人近5年来承担过合同金额300万元及以上的商务楼项目装修施工的业绩案例，每份得2分，最多6分。 （提供合同复印件、合同中不得隐去任何内容（否则不得分），业主运行使用情况证明及验收合格报告等作为佐证材料，原件备查。） |
| 拟派本项目管理人员综合实力 | 8 | 项目负责人业绩（4） | 拟派到本项目的项目负责人近5年来承担过合同金额300万元及以上的商务楼项目装修施工的业绩案例，每份得2分，最多4分。 （提供合同复印件、合同中不得隐去任何内容（否则不得分），业主运行使用情况证明及验收合格报告等作为佐证材料，原件备查。） |
|  |  | 项目管理机构)（4） | 拟派施工团队须配备施工员、质量员、安全员、材料员、资料员，上述人员均须具有中级及以上职称及相应的岗位证书，配备齐全得 4分，缺一项不得分，人员不得互相兼任。 注：提供以上所有人员相关职称证书、岗位证书和养老保险缴费证明（养老保险要求同资格审查标准），否则不得分。 |
| 其他 | 2 | 投标文件（2） | 标书规范且有关键指标索引的，得2分，其他酌情扣减，扣完为止。 |
| 合计 | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |  |

说明：

1. 评标费率指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价;

2. 评标费率相对评标基准价每正偏离1%，加1分，每负偏离1%，扣减1分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

3. 有效投标费率件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

4、以上基本分值为100分，按照以上规则计算，相应分值超过100分。

# 附件1 报名投标确认函

报名投标确认函

南通理工学院：

1、我公司完全符合项目                      （项目编号               ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本函报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

2、我公司郑重申明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

3、投标相关信息：

投标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称：

投标人的纳税人识别号：

经办人：

联系电话：

通讯地址及邮编：

日期：     年   月  日

注：本报名投标确认函请报名单位用WORD格式打印提供有关信息，并用“招标项目号+投标公司名”作文件名保存成文件，通过电子邮箱发送至20239057@ntit.edu.cn，邮件发送成功即报名成功；或直接打印本函送至南通理工学院工程中心办公室。本确认函不需装入投标文件中。