- 《海安校区安全管理应急学院总包工程》、

- 《南通校区危化品库房总包工程》

- 总包招标文件补充资料

- 本此招标文件按两标段划分（暂拟以海安校区综合楼南外墙为划分线，具体待进场后确认）

- 1、标段一：

  - 范围：

- 海安校区：综合楼往北（含综合楼）+学生公寓+甲类库房+对应范围内的室外配套；

- 南通校区：危化品库房。

  - 工期：

- 海安校区：综合楼往北（含综合楼）+学生公寓+甲类库房+对应范围内的室外配套；

- 计划开工时间：2024-11-1    ，交付时间  2025-8-20   。

- 南通校区：危化品库房；

- 计划开工日期：2024年9月30日，交付日期：2024年11月10日。

  - 报价下浮率：

- 海安校区：综合楼往北（含综合楼）+学生公寓+甲类库房+对应范围内的室外配套+南通校区危化品库房；下浮率：          。

- 2、标段二：

2.1、范围：

海安校区：综合楼南外墙以南+航空实训基地+人防地下室+实验楼+校区东大门+门卫+对应范围内的室外配套。

2.2、工期：

- 计划开工时间：2024-11-1    ，交付时间  2025-8-20   。

2.3、报价下浮率：

人防地下室：下浮率：         。其余下浮率：         ：

其他补充1：后期合同签订按两标段划分执行，合同价及付款对应节点按以上两标段拆分。

其他补充2：投标单位可同时投2个标段，若仅参与其中一个标段，投标保证金仅需缴纳100万元。